## Slide 1
Игра GetKanban может воспроизводиться в одном из трех режимов. Эта инструкция предназначена для расширенного режима.
Инструкции для режимов Quick Play и Standard, а также руководство для фасилитатора и версии Apple Keynote доступны для скачивания по адресу: www.getkanban.com.
Если вы новичок в игре, начните с загрузки и чтения Руководства фасилитатора.
Эта инструкция содержит рекомендации по подготовке к игре, инструкции к игровой сессии и обзору результатов.
Game version: 4.0
Slide deck version: 4.0-adv-pp-beta
Расширенный режим
  Оглавление
  Подготовка
  Инструкции
  Обзор
© getKanban Ltd, 2013.

## Slide 2: Подготовка к игре: Расширенный режим

## Slide 3: Подготовка табло
День 9
Команда \
Конец платежного цикла
День 12
День 15
День 18
День 21
День 24

## Slide 4: Подготовка игровой доски
Подготовьте каждую доску как на слайде. Поместите карточки S1 – S11 в соответствующие пометке «Старт» колонки на доске. Например, S1 с надписью «Старт: Готово к поставке» нужно поместить в колонку «Готово к поставке».
Оставшиеся карточки разметите слева в соответствующих им классах обслуживания.

## Slide 5: Раскладка оставшихся элементов
Разложите элементы как показано на слайде.
Убедитесь, что: 1. Используется синяя колода карт событий; 2. Руководство для ежедневных шагов лежит правильной стороной (Adv, Std); 3. Цвета фломастеров соответствую цветам граффиков.

## Slide 6: Инструкции: Расширенный режим

## Slide 7: Режимы игры
В эту игру можно играть в трех режимах:
Быстрая игра
Стандартный
Расширенный
Мы играем в расширенный режим.
Если вы видите метку в игре, помеченный элемент используется только в указанном режиме. Если метки нет, элемент используется во всех режимах.

## Slide 8: Предыстория и цель
Каждая команда является компанией-разработчиком программного обеспечения
Ваша компания создает веб-приложение с моделью дохода на основе подписки
Чем больше подписчиков вы привлечете, тем больше денег вы сделаете
Ваша цель – уточните у фасилитатора

## Slide 9: Предыстория и цель
Вы увеличиваете возможности своего приложения, развертывая новые функции
Новые функции привлекают новых подписчиков
Ваша компания имеет трехдневный цикл выставления счетов: вы подписываете своих подписчиков в конце каждого биллингового цикла
Чтобы ускорить погружение в игровой процесс, мы начинаем игру на 9-й день уже идущего проекта

## Slide 10: Роли
В игре есть пять ролей, которые мы сейчас опишем.
Затем вам нужно будет договориться, кто какую роль возьмет.

## Slide 11: Роли: Руководитель проекта (ПМ)
Менеджер проекта должен обладать громким голосом для чтения карточек событий, чтобы вся команда могла его услышать. Никаких тихих или бормочащих менеджеров проекта, пожалуйста!
Как показано на рисунке, ПМ должен располагаться слева от доски. Его (ее) задача состоит в том, чтобы координировать команду с помощью руководства «Ежедневные шаги» и как можно быстрее провести команду через игру.
Для PM потребуется руководство по ежедневным шагам.

## Slide 12: Роли: отслеживание кумулятивной диаграммы потока
Отслеживание CFD (кумулятивная диаграмма потока) - самая сложная роль в игре.
CFD Tracker должен быть уверен в цифрах и диаграммах. Он должен сидеть справа от доски, поскольку он будет обрабатывать карточки по мере их прохождения по потоку.
Для CFD Tracker потребуется кумулятивная диаграмма потока и следующие цветные фломастеры: черный, зеленый, синий, красный и фиолетовый.
Полные инструкции приведены на обратной стороне диаграммы.

## Slide 13: Роли: отслеживание контрольной диаграммы и графика распределения времени выполнения
Отслеживание контрольной диаграммы и графика распределения времени выполнения не так сложны, но внимание к деталям в диаграммах будет полезным.
Люди, выполняющие эти роли, нуждаются в соответствующих графиках и будут делиться четырьмя фломастерами: черным, коричневым, оранжевым и фиолетовым.
На обратной стороне каждого графика представлены полные инструкции.

## Slide 14: Роли: финансовый аналитик
Финансовому аналитику понадобятся базовые знания по математике и калькулятор. Большинство смартфонов предоставляют приложение калькулятора.
Финансовому аналитику понадобится Финансовая сводка.

## Slide 15: Остальные игроки
У всех игроков без ролей будет много возможностей.

## Slide 16: Командная договоренность
Игроки должны быть расположены вокруг доски, как указано.
Лучше всего, если все игроки смогут просматривать правую сторону вверх (а не вверх ногами).

## Slide 17: Подготовка доски
Подготовьте каждую доску как на слайде. Поместите карточки S1 – S11 в соответствующие пометке «Старт» колонки на доске. Например, S1 с надписью «Старт: Готово к поставке» нужно поместить в колонку «Готово к поставке».
Оставшиеся карточки разметите слева в соответствующих им классах.

## Slide 18: Придумайте название компании
Напишите название компании внизу доски

## Slide 19: Название компании, местоположение и дата
Трекеры графиков и финансовый аналитики, заполните ярлыки внизу ваших листов.
Это важно, поскольку в конце игры мы сделаем фотографии итогов для анализа.

## Slide 20: Ведущий: обновите табло с названиями команд
День 9
Команда \
Конец платежного цикла
День 12
День 15
День 18
День 21
День 24
Евангелисты
Мотыга
Бобыли

## Slide 21: На доске: протягивайте карточки вправо
Билеты вытягиваются в колонку Очередь из Бэклога.
Карточки втягиваются в последующие статусы вправо, как только работа завершается на каждой предыдущей стадии.

## Slide 22: На доске: ограничения WIP
Обратите внимание, что ограничения WIP для «Анализа» применимы как к In progress, так и Done.
То же самое верно и для «Разработки».
Для «Готово к поставке» и «Поставлено» нет ограничений на использование WIP.

## Slide 23: На доске: Ускоренная полоса
Ускоренная полоса имеет собственный предел WIP = 1.
В Ускоренной полосе может быть не более 1 карточки в дополнение к карточкам на главной полосе.
Ускоренная полоса может использоваться только для определенных карточек. Прочтите инструкции на доске.

## Slide 24: Инструкции по отслеживанию CFD
CFD Tracker: инструкции для цветных вертикальных линий на доске предназначены для вас.

## Slide 25
Каждая карточка имеет несколько белых точек, которые представляют собой работу, необходимую для выполнения элемента.
Точки расположены в трех специализациях, представляющих анализ, разработку и тестирование.

## Slide 26
Три цветных раздела...
соответствуют разделам с тем же именем и цветом на доске.

## Slide 27: Классы обслуживания
Коричневые карточки представляют собой новые функции продукта. Они получают стандартный класс обслуживания. Внедрение стандартных карточек приводит к появлению новых подписчиков.
Оранжевые карточки имеют фиксированную дату поставки. То есть они должны быть поставлены во время или до даты, указанной на карточке, чтобы получить потенциальную стоимость (или избежать штрафа ). Фиксированные карточки на дату поставки могут использовать ускоренную полосу, если они должны быть поставлены менее чем за три дня.
Фиолетовые билеты представляют собой работу, для которой результат не предполагает немедленной или прямой ценности для бизнеса. Они получают нематериальный класс обслуживания.
Белые карточки представляют собой работу, которая очень срочна и, как ожидается, будет иметь большую ценность. Они получают класс обслуживания Ускоренные. У вас нет карточек на Ускоренную полосу в начале игры, но они будут представлены картами событий во время игры. Карточки этого класса используют Ускоренную полосу.

## Slide 28
Маркетинг оценил рыночную стоимость каждой стандартной карточки как $ Высокий, $ Средний или $ Низкий. Ожидается, что карточки с $ Высокий привлекут больше абонентов.
Маркетинг уверен, что их оценки довольно точны в 80% случаев.
Фактический результат для каждой карточки предоставляется на обратной стороне карточки. Вам не разрешается просматривать обратную сторону карточки до ее поставки.

## Slide 29: Карточки с фиксированной датой поставки
Новые правила требуют регулярного аудита безопасности данных клиентов.
Карточка F1 должна исправить недостаток дизайна, который может привести к отказу от аудита. Если мы не закончим эту карточку до конца 15-го дня, мы будем оштрафованы на 2500 долларов.
Отраслевая выставка
Ходят слухи, что у конкурирующего MeToo Inc будет новая функция, готовая к показу. Если у нас не будет этой функциональности во время, MeToo привлечет всех потенциальных подписчиков на выставке.
Если у нас есть F2, готовый к 17-му дню, к моменту проведения выставки мы можем рассчитывать на получение 30 новых подписчиков, а если нет, мы их не получим.

## Slide 30
Мы будем использовать три крайних левых поля в нижней части каждой карточки для расчета времени выполнения.
Время выполнения - это время нахождения карточки на доске от колонки «Очередь» до колонки «Поставлено».
Для каждой карточки мы записываем день, когда она была взята в «Очередь», и день, когда он была Поставлена.
Затем мы можем рассчитать время выполнения: день Поставлено - день Очереди = время выполнения.

## Slide 31
Мы играем в игру в симулированные дни с 9-го дня до 24-го дня.
Всякий раз, когда карточка втягивается в Очередь, мы записываем текущий день в поле «День очереди» в карточке.
Всякий раз, когда элемент поставляется, мы записываем текущий день в поле «День поставки» в карточке.
Затем мы можем рассчитать время выполнения, используя формулу, указанную в билете, как описано выше.

## Slide 32: Команда разработки
Это ваша команда разработки.
У вас есть два аналитика, представленные двумя кубиками с большими красными цифрами.
У вас есть три разработчика и два тестировщика.
1/2

## Slide 33: Your Team
Во время игры мы назначим кубики на карточки.
Когда все кубики назначены на карточки, мы бросаем кости.
Например, выпало красная цифра 3. Мы закрашиваем на карточке три точки в анализе.

## Slide 34
Кубики могут быть назначены для работы вне их специализации.
В этом случае аналитик был назначен для работы над карточкой в Разработке.
Таким образом, на кубике аналитика при его броске будет использоваться синее число.
Так как выпала цифра 1, на карточке в специализации «Разработка» будет вычеркнута 1 точка.

## Slide 35
CFD: кумулятивная диаграмма потока
Прежде чем мы начнем играть, нам нужно понять, почему так расположены точки на CFD в конце 8-го дня (т. е. сейчас, в начале игры)

## Slide 36
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Через черную линию прошло ноль карточек…
Черная линия
Это означает, что по состоянию на конец 8-го дня было поставлено 0 элементов (карточек).
0
... и на CFD есть черная точка на отметке 0.

## Slide 37
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Между зеленой и черной линиями на доске одна карточка...
Черная линия
Это означает, что по состоянию на конец 8-го дня по одному элементу (карточке) завершено тестирование, но элемент еще не поставлен.
1
... поэтому мы отсчитываем вверх 1 клеточку от черной точки до зеленой точки на CFD.
Зеленая линия
1

## Slide 38
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Между синей и зеленой линиями на доске находятся четыре карточки...
Синяя линия
Это означает, что по состоянию на конец 8-го дня четыре элемента (карточки) завершили разработку, но еще не закончили тестирование.
4
... поэтому на CFD мы отсчитываем 4 клеточки от зеленой точки до голубой.
Зеленая линия
4

## Slide 39
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Между красной и синей линиями на доске находятся четыре карточки...
Синяя линия
Это означает, что по состоянию на конец 8-го дня четыре элемента (карточки) завершили анализ, но еще не завершили разработку.
4
... поэтому на CFD мы отсчитываем 4 клеточки от голубой точки до красной.
Красная линия
4

## Slide 40
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Между фиолетовой и красной линиями на доске находятся две карточки...
Фиолетовая линия
Это означает, что по состоянию на конец 8-го дня два элемента были вытянуты на доску, но еще не закончили анализ.
2
... поэтому на CFD мы отсчитываем 2 клеточки от красной точки до фиолетовой.
Красная линия
2

## Slide 41
То, что мы только что видели, - это подход, который мы будем использовать при отслеживании CFD.
Не беспокойтесь, если вы не совсем поняли это, мы продолжим отслеживать CFD вместе в конце 9-го дня.
Полные инструкции приведены на обратной стороне CFD.
Теперь мы рассмотрим CFD с несколько иной точки зрения.

## Slide 42
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Обратите внимание, что значения данных, отслеживаемые на CFD, являются кумулятивными (накопительными).
Число, которое отслеживается зеленым цветом, это все карточки, которые прошли зеленую линию. Это число включает в себя те карточки, которые также прошли черную линию (которая на данный момент равна нулю).
1
Это кумулятивное значение – это то, что описано в зеленом тексте на доске рядом с зеленой линией.

## Slide 43
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Число, которое отслеживается в синем, - это все карточки, которые прошли синюю линию. Это число включает те карточки, которые также прошли зеленые и черные линии.
5
Это кумулятивное значение – это то, что описано синим текстом на доске рядом с синей линией.

## Slide 44
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Число, которое отслеживается красным цветом - это все карточки, которые прошли красную линию. Оно включает те карточки, которые также прошли голубые, зеленые и черные линии.
9

## Slide 45
Понимаем состояние CFD на конец 8-го дня (т.е. сейчас, в начале игры)
Число, которое отслеживается в фиолетовом, это все карточки, которые прошли фиолетовую линию, то есть все билеты, которые были вытащены из бэклога на доске. Это число включает те карточки, которые также прошли красную, синюю, зеленую и черную линии.
11

## Slide 46: Игровой процесс: вытягивание карточек
Мы не собираемся подробно описывать игровой процесс за исключением одного пункта, который не рассматривается во вводный день 9:
Карточки вытягиваются из очередей вверху по течению назначением кубика для того, что чтобы протащить их вниз по течению для последующей работы.

## Slide 47: День 9
Сейчас мы отыграем 9-й день.
Вы пройдете через все решения, включая назначение кубиков и броски кубиков, вместе с нами
После 9-го дня вы поймете, как играть, и дальше продолжите самостоятельно.

## Slide 48: Руководство по ежедневным шагам
Мы будем следовать шагам в руководстве «Действующие шаги».
Менеджеры проекта: убедитесь, что вы используете правильную сторону руководства «Ежедневные шаги» для режима Std / Adv (не QP)

## Slide 49: 1. Стэндап

## Slide 50: Шаг 1: Стэндап
Назначьте один зеленый кубик на карточку S2, потому что по ней осталось очень мало работы, и мы сможем ее закончить сегодня.
Назначьте второй зеленый кубик на карточку S4, потому что по нему также мало работы, и маркетинг оценил его стоимость как $ Высокий.
Назначьте по одному синему кубику каждой из карточек в процессе разработки: S6, S7 и S8.
Назначьте обе красные кости на S10. Пока мы не можем вытащить S11, потому что наш лимит на работу по анализу (WIP лимит) равен 2, и в анализе уже есть две карточки.

## Slide 51: Шаг 2: Доска

## Slide 52: Шаг 2: Доска
Бросьте кубики, как показано выше. Расположите свои кубики точно так же.
Зеленый кубик, присвоенный карточке S2, показал 4, зеленый кубик, назначенный на S4, показал 5.
Синий кубик, назначенный на S6, показал 3, синий кубик, назначенный S7, показал 3, а синий кубик, назначенный на S8, показал 6.
Красные кубики, назначенные на S10, показали 3 и 5.

## Slide 53: Шаг 2: Доска
Удалите две оставшиеся точки тестовой работы с S2.
Обратите внимание на две оставшиеся единицы работы, написав «2» на доске в нижней части столбца «Тестирование».
2
Переместите карточку S2 в столбец «Готов к поставке».
Уберите отработанный кубик с доски.
Мы начинаем с зеленого кубика, назначенного на S2, который показал 4.

## Slide 54: Шаг 2: Доска
Зачеркните четыре оставшиеся точки тестовой работы с S4.
Обратите внимание на одну неиспользованную единицу работы, написав «1» в нижней части доски столбца «Тестирование».
2
Переместите билет S4 в столбец «Готово к поставке».
Уберите отработавший кубик с доски.
,1
Теперь мы проделаем работу второго зеленого кубика, назначенного на S4, который показал 5.

## Slide 55: Шаг 2: Доска
Уберите отработавший кубик с доски и запишите оставшуюся единицу работы.
Зачеркните три точки разработки в S6 и уберите отработавший кубик с доски.
Зачеркните три точки разработки в S7 и уберите отработавший кубик с доски.
2
Зачеркните 5 оставшихся точек из S8 и переместите S8 в «Готово».
,1
Теперь мы проделаем работу синих кубиков, назначенных на карточки в Development.
1

## Slide 56: Шаг 2: Доска
У нас есть восемь очков. Удалите оставшиеся шесть точек аналитической работы с S10 и переместите S10 в Анализ Готово.
Запишите оставшиеся 2 единицы работы и удалите отыгравшие кубики с доски.
2
,1
Теперь мы проведем работу красных кубиков, назначенных на билет S10 в Анализе.
1
2

## Slide 57: Шаг 2: Доска
У нас есть (2 + 1 = 3) три очка, которые нужно потратить на тестирование. Вытяните S5 из разработки в Тестирование и зачеркните три точки тестовой работы.
Сотрите остаток работ по тестированию внизу доски.
2
,1
Теперь мы вернемся к тестированию и проведем оставшуюся работу.
1
2

## Slide 58: Шаг 2: Доска
Мы вытащим карточку из Аналитики Готово прежде чем начнем работу с карточками в Разработке. Это даст нам возможность вытащить еще одну карточку из «Очереди» в «Аналитику В работе» и провести оставшуюся работу по аналитике.
Сотрите остаток работ по Разработке в нижней части доски.
2
,1
Теперь мы проведем оставшуюся работу по разработке.
1
2
S9 и S10 имеют одинаковую работу и они имеют одинаковый возраст, но S10 оценивается как более доходная фича, поэтому вытащите S10 в Разработку в работе и удалите одну точку из нее.

## Slide 59: Шаг 2: Доска
Вытяните S11 из Очереди в Аналитику в работе, удалите из нее две точки и завершите работу с доской.
2
,1
Теперь мы проведем оставшуюся работу по Аналитике.
1
2
Сотрите все вспомогательные пометки с доски.
Убедитесь, что ваша доска выглядит точно так же, как эта.

## Slide 60: Шаг 3: Проверка

## Slide 61: Шаг 3: Проверка
В Разработке четыре карточки. Ограничение по WIP равно четырем.
В Тестировании две карточки, ограничение по WIP равно трем.
В Аналитике две карточки, ограничение по WIP равно двум.
В Очереди нет карточке. Ограничение по WIP равно четырем.

## Slide 62
Мы собираемся перейти к шагу 4 в «Руководстве по ежедневным шагам».
Шаг 4: Окончание платежного цикла
Важно: мы делаем шаг 4 только в конце платежного цикла, то есть в конце каждого третьего дня.
В конце платежного цикла происходят три важных события:
  Мы поставляем в бой наш софт с любыми завершенного фичами;
Важно: мы поставляем фичи и пополняем очередь только в конце платежного цикла, а не в конце обычного дня.
  Мы встречаемся с Менеджером по маркетингу, чтобы выбрать следующие карточки для наполнения Очереди;
  Мы получаем оплату от клиентов и рассчитываем наши финансовые показатели.

## Slide 63: Шаг 4: Окончание платежного цикла

## Slide 64: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Сейчас конец 9-го дня и, следовательно, конец трехдневного цикла выставления счетов, поэтому мы сделаем шаг 4.
Поставьте готовые карточки. Переместите S1, S2 и S4 из Готово к поставке в Поставлено.

## Slide 65: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Для каждой поставленной карточки обновите поле «Дата поставки» с текущим днем, который равен 9.

## Slide 66: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Для каждой поставленной карточки рассчитывайте время выполнения, используя формулу на передней стороне билета (День поставки – День очереди = Время выполнения) и обновите поле Время выполнения.
День очереди для каждого из поставленных билетов - 1, время выполнения - 9 - 1 = 8 дней.

## Slide 67: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Поверните каждый из поставленных элементов и используйте формулу на обратной стороне, чтобы рассчитать, сколько подписчиков было получено.

## Slide 68: Шаг 4: Окончание платежного цикла
S1 получил 21 - (2 x 8) = 5
S2 получил 22 - (2 x 8) = 6
S4 получил 28 - (2 x 8) = 12
Обновите поле Подписчики на передней стороне каждой карточки с количеством полученных подписчиков.

## Slide 69: Шаг 4: Окончание платежного цикла
S1 получил 21 - (2 x 8) = 5
S2 получил 22 - (2 x 8) = 6
S4 получил 28 - (2 x 8) = 12
Обновите поле Подписчики на передней стороне каждой карточки с количеством полученных подписчиков.

## Slide 70: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Убедитесь, что ваши карточки S1, S2 и S4 обновлены, как показано.

## Slide 71: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Затем пополните Очередь.
Вытяните следующие билеты из Бэклога в столбец Очередь: F1, S12, S13 и S14.

## Slide 72: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Для каждого из этих элементов обновите поле День очереди с текущим днем, который равен 9.

## Slide 73: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Для каждого из этих элементов обновите поле День очереди с текущим днем, который равен 9.

## Slide 74: Шаг 4: Окончание платежного цикла
Добавление подписчиков из элементов, поставленных в платежном цикле
5
+
6
+
12
–––
23
Запишите это число в ячейке 9A и заполните столбец, следуя инструкциям

## Slide 75: Шаг 5: Построение графиков

## Slide 76
Строим CFD в конце 9-го дня
Три карточки прошли черную линию и были поставлены в День 9.
Black line
По черной линии на CFD мы видим, что ноль карточек было поставлено в конце 8-го дня и три карточки были поставлены в конце 9-го дня.
3
Отсчитайте 3 клетки от значения черной точки на CFD со вчерашнего дня.
Отметьте черную точку на значении 3 для 9 дня.
Соедините черные точки черной линией.
3

## Slide 77
Строим CFD в конце 9-го дня
Между зеленой и черной линиями на доске нет карточек...
Black line
Отметьте зеленую точку в 3 в конце 9-го дня и соедините зеленые точки зеленой линией.
0
поэтому мы отсчитываем ноль клеток от черной точки на CFD на сегодня.
Green line
0
Из графика CFD мы видим, что вчера была одна карточка в Готово к поставке и что очередь была очищена сегодня.

## Slide 78
Строим CFD в конце 9-го дня
Есть три карточки между синей линией и зеленой линией на доске...
Blue line
3
...поэтому мы подсчитываем 3 клетки из зеленой точки и строим синюю точку на CFD.
Green line
3
Присоединитесь к синим точкам с синей линией.
Из CFD мы можем увидеть, что в течение 9 дня одна карточка завершила разработку. Мы также видим, что в конце 9-го дня три карточки завершили разработку, но еще не завершили тестирование, и что шесть карточке в итоге завершили разработку.

## Slide 79
Строим CFD в конце 9-го дня
Есть четыре карточки между красной и синей линиями на доске ...
Blue line
Соедините красные точки красной линией.
4
...поэтому мы отсчитываем 4 клетки от синей точки и отмечаем красную точку на CFD.
Red line
4
Из CFD мы можем увидеть, что десять карточек в итоге завершили анализ по состоянию на конец 9-го дня.

## Slide 80
Строим CFD в конце 9-го дня
Есть пять карточек между фиолетовой и красной линиями на доске ...
Purple line
Соедините фиолетовые точки фиолетовой линией.
5
...поэтому мы отсчитываем 5 клеток от красной точки до точки на CFD.
Red line
5
Из CFD мы можем увидеть, что пятнадцать карточек были вытянуты на доску по состоянию на конец 9-го дня.

## Slide 81
Полные инструкции приведены на обратной стороне CFD.
Но не стесняйтесь спрашивать.

## Slide 82
Построение контрольной диаграммы в конце 9-го дня
Используйте фломастер того же цвета, что и билет.
Время выполнения каждой поставленной карточки отмечается по оси Y контрольной диаграммы. Для каждой карточки своя вертикальная линия.
Время выполнения первой поставленной карточки S1 равно 8, поэтому мы отмечаем 8 клеток на первой вертикальной линии.

## Slide 83
Построение контрольной диаграммы в конце 9-го дня
Время выполнения третьей поставленной карточки S4 также равно 8, поэтому мы отмечаем 8 клеток на третьей вертикальной линии.
Время выполнения второй поставленной карточки S2 также равно 8, поэтому мы отмечаем 8 клеток на второй вертикальной линии.

## Slide 84
Построение контрольной диаграммы в конце 9-го дня
Запишите день поставки (9) внизу диаграммы под точками данных.

## Slide 85
Полные инструкции приведены на обратной стороне контрольной диаграммы.

## Slide 86
Построение графика распределения времени выполнения в конце 9-го дня
Используйте фломастер того же цвета, что и билет.
На этой диаграмме вертикальные линии различны, они представляют собой Lead Times (время производства), а не карточки. Для каждой развернутой карточки добавьте галочку в таблицу времени выполнения на диаграмме.
Время выполнения первой поставленной карточки S1 равно 8, поэтому установите первую галочку в 8 на диаграмме.

## Slide 87
Построение графика распределения времени выполнения в конце 9-го дня
Время выполнения для S4 также равно 8, поэтому поставьте третью галочку в 8 на диаграмме.
Время выполнения для S2 также равно 8, поэтому поставьте вторую галочку в 8 на диаграмме.

## Slide 88
Полные инструкции приведены на обратной стороне графика распределения времени выполнения.

## Slide 89: Шаг 5: Конец дня

## Slide 90
Финансовый аналитик: отметьте день 9 как завершенный в финансовой сводке
PM: Возьмите карточку событий за 9 день и прочитайте вслух.

## Slide 91
Не забудьте ознакомиться с FAQ на том же листе, что и руководство по ежедневным шагам, если у вас будут вопросы во время игры.

## Slide 92: Дополнительно: Бонус
Первая финишировавшая команда получит денежный приз в размере $ 4000.
Игра заканчивается, когда завершится День 24, включая все графики и Финансовую сводку.

## Slide 93: Конец игры
Начинаем разбор полетов

## Slide 94
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Поздравляем победителя (но сначала проверьте свои финансовые показатели!)
Просмотрите на табло результатов:
есть ли очевидный момент, когда команда победителей вырвалась вперед?
говорят ли нам результаты еще о чем-нибудь?
просмотрите финансовую сводку. Сколько подписчиков получила каждая команда? Когда они их получили?
Команда-победитель:
какие стратегии, тактика или события, по вашему мнению, способствовали вашей победе?
как бы вы поступили иначе, если бы вы сыграли заново?
Другие команды:
какие факторы способствовали вашему проигрышу?
как бы вы поступили иначе, если бы вы сыграли заново?
WIP лимиты

## Slide 95
WIP Лимиты
Выпадало ли у вас в течение игры больше очков на кубиках, чем вам нужно было на карточках? Какие были ощущения и как вы реагировали на это?
Какие изменения в WIP лимитах вы сделали и почему? Как вы определили, какие ограничения установить?
Чувствовали ли вы напряжение между сокращением WIP лимитов и максимальным использованием ресурсов разработчиков? Если так, то:
вы обсуждали это?
измените ли вы WIP лимиты, если вы будете играть снова? Если да, то как?
Победители
WIP лимиты
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус

## Slide 96
Время производства
Является ли связь между временем выполнения и количеством подписчиков реальной (как описано в формуле на обороте стандартных карточек)?
Какими могут быть издержки, вызванные более продолжительным сроком производства, который в результате мог бы сократить количество полученных подписчиков?
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
WIP лимиты

## Slide 97
Команда
Что вы обсуждали на своих ежедневных встречах?
Как вы принимали решения, проводили ли вы количественные, объективные оценки? Если да, какие данные вы использовали?
Кто принимал участие в анализе и принятии решений: один человек или вся команда? Насколько хорошо это работало?
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
WIP лимиты

## Slide 98
Работа
Анализировали ли вы карточки в бэклоге, чтобы выбрать, какие вытащить? Анализировали ли вы карточки на доске, чтобы определить их приоритеты в столбцах? Если так
какие факторы вы принимали во внимание при выборе и определении приоритетности карточек?
Менялись ли ваши критерии выбора по мере продвижения игры?
Были ли некоторые дни более важными, чем другие для завершения работы?
Были ли некоторые платежные циклы более важными, чем другие?
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
WIP лимиты

## Slide 99
Блокер
Сколько времени понадобилось командам для решения блокера? Сильно ли отличается время решения блокера между командами?
Что могло вызвать изменчивость в доступности Петра? (Розовый кубик обозначал работа Пети)
Может ли эта изменчивость быть для нас проблемой? Почему или почему нет?
Какое влияние эта изменчивость могла оказать на нас, если бы мы часто зависели от Петра?
Это происходит в реальной жизни?
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
WIP лимиты

## Slide 100
Пополнение очереди
Что помогло Маргарите согласиться ежедневно пополнять Очередь?
Какие выгоды вы получили от ежедневного пополнения?
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
WIP лимиты

## Slide 101
Правила Николая
Что вы наблюдали, когда пришел Николай? Когда он ушел?
В чем причина этого эффекта?
Какова была реакция Николая на проблему? Как вы думаете, его решение сработало бы? Было ли оно устойчивым?
Какое влияние может оказать решение Николая на тестировщиков?
Почему проблема проявилась так быстро? Являются ли последствия политических решений всегда столь очевидными? Почему или почему нет?
Может ли это быть реальным сценарием?
Почему Николай установил такую политику? Какими могут быть его мотивы?
Как бы мог У. Эдвардс Деминг рассмотреть ситуацию и какой совет он мог бы дать?
Приняла ли Алиса правильные решения? Почему или почему нет?
Что вы сделали, чтобы сократить отставание тестирования? Вы заметили, как помехи влияют на верх течения? Если да, то почему это произошло?
Какое влияние оказал дополнительный тестировщик на пропускную способность?
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
WIP лимиты

## Slide 102
Карточки с фиксированной датой поставки
Когда вы начали работу с карточками с фиксированной доставкой поставки и когда вы их выполнили? Были ли это разумные решения?
Кто-нибудь закончил F1 раньше? Если да, вызывала ли ранняя поставка альтернативные издержки, и можете ли вы количественно оценить их примерно?
Кто-нибудь поставил F2 раньше?
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
WIP лимиты

## Slide 103
Ускоренные карточки
Вы решили делать E1? Вы выиграли на нем? Почему вы приняли это решение?
Какое влияние работа по E1 оказала на другие работы?
Был ли F2 уже на ускоренной полосе, когда прибыл Е1? Что вы сделали с этим? Каковы были последствия вашего решения? Какие были альтернативы?
Вы решили делать E2? E3? Почему вы приняли эти решения? Были ли они отражением дистанцирования власти в вашей организации?
Какая была политика принятия билетов в ускоренную полосу? Достаточно ли этого? Если нет, почему? Что может быть примером лучшей политики?
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
WIP лимиты

## Slide 104
Нематериальные карточки
Вы работали с нематериальными карточками?
Как вы принимали эти решения?
Как вы определили приоритеты нематериальных карточек по отношению к другим работам и почему?
Если вы поставили нематериальные карточки, какое влияние они оказали?
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
WIP лимиты

## Slide 105
Дефект
Какое влияние оказал этот дефект?
Какой приоритет вы отдали исправлению дефекта и почему? Это было хорошее решение? Если нет, то почему?
Каковы преимущества и недостатки подхода, используемого для устранения дефектов? Каковы альтернативные подходы?
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
WIP лимиты

## Slide 106
Договоренности об уровне сервиса (SLA)
Какие SLA вы выбрали бы для карточек на стандартный класс? Каким будет разумное время целевого цикла для SLA с доверием 95%?
Какие SLA вы выбрали бы для класса фиксированной даты поставки?
Какая информация информирует вас о выборе SLA?
Договор. об ур-не серв.
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
WIP лимиты

## Slide 107
Графики
О чем говорят ваши графики? Можете ли вы увидеть влияние событий, которые произошли?
Что представляют собой «лестницы» на CFD и почему они уходят?
В какой-то момент изменилась пропускная способность, и если да, то почему, по-вашему, это так?
Вы видите связь между WIP и временем производства?
Можете ли вы увидеть влияние политики Николая, и сколько времени потребовалось для восстановления?
Сравните диаграммы наиболее прибыльных и наименее прибыльных команд. Вы могли бы определить по графикам, какая команда выиграла, и если да, то как?
Видите ли вы сходства и различия между разными графиками?
Какие команды продемонстрировали наибольшую изменчиваость, какие наименьшую, и каковы были факторы этого?
Отразилась ли изменчивость на работе? Если да, то на ком?
Графики
Бонус
Победители
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
WIP лимиты

## Slide 108
Бонус
Если вы играете с бонусом, ваша команда решила быстро сыграть и побороться за бонус или нет? Ваш выбор окупился?
Победители
Бонус
Время производства
Команда
Работа
Блокер
Пополнения очереди
Правила Николая
Карточки с фикс. датой
Ускоренные карточки
Нематериальн. карточки
Дефект
Договор. об ур-не серв.
Графики
WIP лимиты